**СПРАВКА**

**по внедрению краевой автоматизированной информационной системы**

**«Навигатор дополнительного образования Пермского края»**

**(далее – КАИС «Навигатор»)**

**на конец 2018-2019 учебного года (23.05.2019)**

**1. Задачи образовательных организаций по работе с КАИС «Навигатор» 2018-2019 учебного года**

1.1. Обеспечить заявки на дополнительные образовательные программы детей со стороны родителей через КАИС «Навигатор»;

1.2. Отразить в КАИС «Навигаторе» запись на программы дополнительного образования всех детей, получающих услугу дополнительного образования (рассмотреть все заявки родителей, внести данные детей, зачисленных на дополнительные образовательные программы в случае отсутствия заявки от родителей в КАИС «Навигаторе»);

1.3. Внести информацию о расписании занятий по дополнительным образовательным программам в КАИС «Навигатор».

**2. Задачи муниципальных операторов по работе с КАИС «Навигатор» 2018-2019 учебного года**

2.1. Провести модерацию (проверку и согласование информации о дополнительной образовательной программе, представленной в КАИС «Навигатор») программ;

2.2. Внести статус дополнительных образовательных программ (для детей с ОВЗ, реализуется в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования).

**3. Статистические данные**

3.1. Количество организаций, разместивших информацию о себе в КАИС «Навигатор» по ведомствам.

|  |
| --- |
| Количество организаций |
| Ведомство образования | Ведомство социального развития | Ведомство культуры | Ведомство физической культуры и спорта | Прочие(частные) | Всего |
| 232 | 2 | 30 | 14 | 5 | 283 |

Количество организаций, разместивших информацию о себе в КАИС «Навигатор» по муниципалитетам.

|  |
| --- |
| Количество организаций |
| Муниципальные образования | всего | в том числе ведомства образования  |
| МР Александровский | 5 | 5 |
| МР Бардымский | 3 | 3 |
| МР Берёзовский | 2 | 2 |
| МР Большесосновский | 3 | 2 |
| МР Верещагинский | 4 | 3 |
| МР Гайнский | 1 | 0 |
| МР Горнозаводский | 2 | 2 |
| МР Гремячинский | 2 | 1 |
| МР Добрянский | 6 | 3 |
| МР Еловский | 1 | 1 |
| МР Ильинский | 1 | 1 |
| МР Карагайский | 4 | 3 |
| МР Кизеловский | 3 | 2 |
| МР Кишертский | 2 | 0 |
| МР Косинский | 1 | 1 |
| МР Кочёвский | 2 | 1 |
| МР Красновишерский | 23 | 22 |
| МР Краснокамский | 21 | 12 |
| МР Кудымкарский | 15 | 15 |
| МР Куединский | 17 | 16 |
| МР Кунгурский | 4 | 4 |
| МР Нытвенский | 19 | 15 |
| МР Октябрьский | 3 | 1 |
| МР Ординский | 1 | 1 |
| МР Осинский | 3 | 2 |
| МР Оханский | 3 | 2 |
| МР Очерский | 5 | 4 |
| МР Пермский | 3 | 3 |
| МР Сивинский | 3 | 2 |
| МР Суксунский | 2 | 2 |
| МР Уинский | 2 | 1 |
| МР Частинский | 3 | 3 |
| МР Чердынский | 1 | 1 |
| МР Чернушинский | 3 | 0 |
| МР Чайковский | 5 | 5 |
| МР Чусовской | 3 | 3 |
| МР Юрлинский | 2 | 1 |
| МР Юсьвинский | 5 | 2 |
| ГО Пермь | 25 | 25 |
| ГО Березники | 10 | 10 |
| ГО Губаха | 5 | 3 |
| ГО Кудымкар | 2 | 2 |
| ГО Кунгур | 6 | 5 |
| ГО Лысьва | 4 | 4 |
| ГО Соликамск | 40 | 34 |
| ГО ЗАТО Звездный | 2 | 2 |

В связи с осуществляющимся процессом реорганизации образовательных учреждений путем объединения необходимо привести список поставщиков услуг дополнительного образования в соответствии с фактическим количеством юридических лиц.

3.2. Количество дополнительных образовательных программ, представленных в КАИС «Навигатор».

|  |
| --- |
| Количество программ по направленностям: |
| Социально-педагогическая | Естественно-научная | Художественная |
|
| 724 | 323 | 2456 |
| Физкультурно-спортивная | Туристско-краеведческая | Техническая |
| 1229 | 291 | 477 |
| Всего | 5500 |

Количество дополнительных образовательных программ, по статусу:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опубликованные программы | Программы, находящиеся на модерации | Программы, ожидающие правки после модерации | Новые программы | Программы, отнесенные в архив |
| 4773 | 247 | 30 | 15 | 435 |

Программы, находящиеся в статусе «Опубликованные» видны родителям, отражаются на сайте <https://navigatordo.ru/>.

Программы в статусе «Модерация» проходят текстовую проверку у специалиста МОЦ (муниципальный опорный центр). На модерации находится слишком много программ в связи с тем, что часть муниципальных образований не определились с ответственным за модерацию программ в КАИС «Навигатор», это:

Чайковский район – 105 программ, находятся на модерации в течение учебного года;

Пермь – 39 программ, в том числе 23 программы муниципальных образовательных организаций города Перми, 16 программ краевых учреждений;

Добрянский район – 35 программ;

Кизеловский район – 30 программ;

Кишертский район – 11 программ;

Краснокамский район – 11 программ.

Все остальные районы вовремя модерируют программы, в процессе модерации находится – 16 программ.

Образовательные программы после модерации при необходимости внесения изменений направляются обратно в учреждения, такие программы имеют статус «Ожидает правки». В Юсьвенском районе 15 программ ожидают правки, в г.Соликамске 11 программ, большая половина которых программы МБУ ДО «Центр внешкольной работы» (Соликамский район, с.Тохтуево).

3.3. Данные по заявкам на обучение по дополнительным образовательным программам.

С целью записи на программы 2018-2019 учебного года родителями было подано 68 034 заявки, из них учреждениями были подтверждены 59 205 заявок, отменены по различным причинам 4 811 заявок и 4 018 заявок не рассмотрены учреждениями.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципалитет | Количество поступивших заявок | Количество подтвержденных заявок | Количество не обработанных заявок |
| МР Александровский | 221 | 211 | 0 |
| МР Бардымский | 530 | 478 | 0 |
| МР Берёзовский | 1344 | 1325 | 0 |
| МР Большесосновский | 0 | 0 | 0 |
| МР Верещагинский | 12 | 4 | 4 |
| МР Гайнский | 0 | 0 | 0 |
| МР Горнозаводский | 1453 | 1448 | 0 |
| МР Гремячинский | 1237 | 1177 | 0 |
| МР Добрянский | 877 | 667 | 1 |
| МР Еловский | 45 | 37 | 4 |
| МР Ильинский | 1320 | 1236 | 0 |
| МР Карагайский | 2771 | 2705 | 10 |
| МР Кизеловский | 2 | 0 | 2 |
| МР Кишертский | 789 | 777 | 0 |
| МР Косинский | 11 | 10 | 0 |
| МР Кочёвский | 1015 | 992 | 0 |
| МР Красновишерский | 2152 | 2024 | 85 |
| МР Краснокамский | 366 | 178 | 115 |
| МР Кудымкарский | 685 | 636 | 20 |
| МР Куединский | 3260 | 2890 | 0 |
| МР Кунгурский | 3961 | 3902 | 0 |
| МР Нытвенский | 5858 | 5502 | 82 |
| МР Октябрьский | 1205 | 1205 | 0 |
| МР Ординский | 0 | 0 | 0 |
| МР Осинский | 339 | 337 | 0 |
| МР Оханский | 214 | 205 | 0 |
| МР Очерский | 373 | 368 | 4 |
| МР Пермский | 561 | 558 | 1 |
| МР Сивинский | 721 | 625 | 0 |
| МР Суксунский | 741 | 698 | 29 |
| МР Уинский | 0 | 0 | 0 |
| МР Частинский | 0 | 0 | 0 |
| МР Чердынский | 1983 | 1464 | 0 |
| МР Чернушинский | 295 | 286 | 0 |
| МР Чайковский | 55 | 15 | 40 |
| МР Чусовской | 1434 | 1265 | 2 |
| МР Юрлинский | 155 | 152 | 0 |
| МР Юсьвинский | 763 | 736 | 0 |
| ГО Пермь | 193 | 127 | 64 |
| ГО Березники | 8275 | 7804 | 8 |
| ГО Губаха | 1824 | 1806 | 0 |
| ГО Кудымкар | 5 | 0 | 5 |
| ГО Кунгур | 5970 | 3681 | 1918 |
| ГО Лысьва | 1915 | 791 | 1073 |
| ГО Соликамск | 11 788 | 9 855 | 551 |
| ГО ЗАТО Звездный | 1316 | 1028 | 0 |
| Итого | 68 034 | 59 205 | 4018 |

Беспокойство вызывает большое количество не рассмотренных заявок в конце учебного года у следующих муниципалитетов: Красновишерский, Краснокамский, Нытвенский, Чайковский, г.Кунгур, г.Лысьва, г.Соликамск.

Муниципалитеты, которые не организовали подачу заявок на обучение через КАИС «Навигатор» в 2018-2019 учебном году: Большесосновский, Верещагинский, Гайнский, Кизеловский, Уинский, Частинский, г.Пермь, г.Кудымкар. Всего – 8 муниципалитетов.

3.4. Данные по детям, занимающимся по дополнительным образовательным программам.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципалитет | Количество детей, занятых ДО | В том числе получающих одну услугу ДО | В том числе получающих 2-3 услуги ДО | В том числе получающих более трех услуг ДО |
| МР Александровский | 195 | 180 | 15 | 0 |
| МР Бардымский | 333 | 273 | 60 | 0 |
| МР Берёзовский | 944 | 647 | 284 | 13 |
| МР Верещагинский | 3 | 2 | 1 | 0 |
| МР Горнозаводский | 1192 | 983 | 200 | 9 |
| МР Гремячинский | 858 | 617 | 219 | 12 |
| МР Добрянский | 643 | 624 | 19 | 0 |
| МР Еловский | 19 | 9 | 7 | 3 |
| МР Ильинский | 1189 | 1142 | 47 | 0 |
| МР Карагайский | 2083 | 1596 | 475 | 12 |
| МР Кишертский | 616 | 484 | 128 | 4 |
| МР Косинский | 10 | 10 | 0 | 0 |
| МР Кочёвский | 790 | 617 | 171 | 2 |
| МР Красновишерский | 1550 | 1181 | 352 | 17 |
| МР Краснокамский | 175 | 173 | 2 | 0 |
| МР Кудымкарский | 516 | 425 | 88 | 3 |
| МР Куединский | 2367 | 1972 | 389 | 6 |
| МР Кунгурский | 2887 | 2166 | 715 | 6 |
| МР Нытвенский | 3885 | 2767 | 1025 | 8 |
| МР Октябрьский | 1043 | 919 | 116 | 8 |
| МР Осинский | 333 | 329 | 4 | 0 |
| МР Оханский | 203 | 201 | 2 | 0 |
| МР Очерский | 366 | 364 | 2 | 0 |
| МР Пермский | 578 | 564 | 14 | 0 |
| МР Сивинский | 544 | 484 | 59 | 1 |
| МР Суксунский | 501 | 395 | 85 | 21 |
| МР Чердынский | 1460 | 1456 | 4 | 0 |
| МР Чернушинский | 283 | 280 | 3 | 0 |
| МР Чайковский | 9 | 5 | 3 | 1 |
| МР Чусовской | 1151 | 1052 | 99 | 0 |
| МР Юрлинский | 137 | 122 | 15 | 0 |
| МР Юсьвинский | 520 | 309 | 211 | 0 |
| ГО Пермь | 192 | 184 | 8 | 0 |
| ГО Березники | 5919 | 4499 | 1322 | 98 |
| ГО Губаха | 1473 | 1212 | 244 | 17 |
| ГО Кудымкар | 4 | 3 | 1 | 0 |
| ГО Кунгур | 3694 | 3527 | 167 | 0 |
| ГО Лысьва | 688 | 607 | 80 | 1 |
| ГО Соликамск | 7876 | 6541 | 1189 | 146 |
| ГО ЗАТО Звездный | 690 | 448 | 222 | 20 |
| Итого | 47919 | 39369 | 8047 | 408 |

По данным КАИС «Навигатор» 5 детей были зачислены на 9 дополнительных образовательных программ в 2018-2019 учебном году.

**4. Задачи муниципальных операторов по работе с КАИС «Навигатор» для подготовки к следующему учебному году**

* 1. Привести список поставщиков услуг дополнительного образования в соответствии с фактическим количеством юридических лиц;
	2. Закончить модерацию программ, актуальных в следующем учебном году, не актуальные программы перевести в архив;
	3. Провести рекламную кампанию услуг дополнительного образования и возможностей КАИС «Навигатор» для родителей.
1. Задачи образовательных организаций по работе с КАИС «Навигатор» для подготовки к следующему учебному году.
	1. Заявки, находящиеся в статусе «Новая» или подтвердить для перевода ребенка на следующий год обучения или отклонить;
	2. Осуществить перевод детей на следующий год обучения по программам дополнительного образования;
	3. Актуализировать список и информацию о дополнительных образовательных программах;
	4. Обеспечить заявки на дополнительные образовательные программы для детей от родителей максимально через КАИС «Навигатор»;
	5. При необходимости проводить открепление детей от учреждения и прикрепление на почту родителя.